Fecha: 24/6/2026

A la atención de:

Corporación de Desarrollo y Paz de Boyacá (Boyapaz)

Chiquinquirá - Boyacá

pdp@boyapaz.org

+57 321 920 0711 / +57 310 479 2982

# PROPUESTA TÉCNICA Y COMERCIAL: PLATAFORMA SOCIAL THINK

## 1. Objeto de la Propuesta

Implementar a la medida la plataforma tecnológica 'Social Think' con las funcionalidades acordadas para la gestión social, monitoreo de indicadores territoriales y administración de proyectos de Boyapaz.

### Sus Módulos Principales:

- Gestión de Aliados y Proyectos (Multi-tenant): Centraliza múltiples proyectos y fuentes de financiación en un solo lugar. Cada coordinador solo ve y administra la información de su propio proyecto, garantizando confidencialidad.

- Expediente Social Único (CRM Ciudadano): Reemplaza las bases de datos desconectadas por un perfil unificado de cada beneficiario. Registra su historial de atención, nivel de vulnerabilidad, hitos de crecimiento y cada interacción (visitas, llamadas, entregas) a lo largo de los años.

- Trabajo en Terreno sin Internet (App PWA Offline): Permite a los trabajadores sociales y encuestadores registrar visitas domiciliarias y tomar asistencia a eventos desde su celular, incluso sin conexión a internet, sincronizando los datos automáticamente al recuperar la señal.

- Armonización de Indicadores Automática: Cada acción en terreno alimenta un panel de inteligencia en tiempo real. Si un joven asiste a un taller, el sistema suma automáticamente a las metas del proyecto, al reporte para el donante y mejora los indicadores del ODS 4 (Educación).

- Redes de Participación (Grafos): Visualización interactiva y moderna de la red comunitaria. Permite ver gráficamente cómo se conectan los líderes con los beneficiarios en cada territorio.

## 2. Metodología y Fases del Proyecto

El proyecto se ejecutará integrando 4 componentes (Recolección de Información, Modelo de Datos, Desarrollo y Pruebas), organizados en 3 fases para asegurar entregas continuas de valor:

Fase 1: Análisis y Arquitectura (Semanas 1-2)

• Recolección de Información: Levantamiento de requerimientos y alineación con procesos operativos.

• Modelo de Datos: Estructuración de la base de datos longitudinal.

Fase 2: Desarrollo y Prototipo (Hasta 1ra semana de Agosto)

• Desarrollo: Programación del backend, interfaces y módulos principales.

• Entregable: Prototipo funcional desplegado en la primera semana de agosto.

Fase 3: Pruebas y Producción (Agosto - Septiembre)

• Probar: Periodo de pruebas de campo (testing) con el equipo base.

• Producción: Liberación de la plataforma oficial.

## 3. Propuesta Económica

El costo total del proyecto es de $24.000.000 COP (Veinticuatro Millones de Pesos M/Cte).

| Concepto | Valor (COP) |
| --- | --- |
| Servicios en la Nube / Infraestructura Cloud (Renovación Anual) | $ 4.000.000 |
| Implementación a la medida y Licenciamiento | $ 20.000.000 |

## 4. Condiciones de Pago

• Infraestructura: Un anticipo de $4.000.000 COP para el despliegue de servidores.

• Desarrollo: 4 pagos mensuales de $5.000.000 COP, iniciando en septiembre, garantizando que el sistema esté operando de manera estable tras el periodo de pruebas.

## 5. Soporte y Continuidad

• Los servicios en la nube requieren renovación anual.

• El soporte técnico pos-lanzamiento se realizará bajo la modalidad de 'Bolsa de Horas' pre-acordada. El valor mensual de este soporte se pactara de acuerdo al escalamiento del proyecto.

Atentamente,

VÍCTOR FABIO CASTRO CORREA

Ingeniero de Sistemas - Consultor

C.C. No. 16.832.362 de Cali, Valle del Cauca

Celular: +57 317 366 1064